}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Aoris Aguirre / Victor Yañez / Jesús Márquez |
| --- | --- |
| Rut | 21.778.698-3 / 21.805.703-9 / 21.038.733-1 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Padre Alonso ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Conciliación Automatizada 2.0 |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, Gestión de bases de datos e integración de sistemas financieros/TI |
| Competencias | Analisis y levantamiento de requerimientos de software Diseño y desarrollo de aplicaciones web (frontend y backend) Modelado e integración de bases de datos relacionales. Integración de servicios y APIs de terceros Implementación de soluciones de inteligencia de negocios e informes. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Problemas a solucionar: El cliente (Hotel Plaza San Francisco), que opera 3 recintos hoteleros, realiza actualmente su proceso de conciliación financiera de manera 100% manual, cruzando cargos de transbank, cartolas bancarias y registros de contabilidad interna línea por línea y planilla por planilla. Contexto y ubicación: Se situa en la industria hotelera (Santiago/Chile), afectando directamente al área de finanzas contabilidad y administración de la cadena. Consecuencias del problema: Consume decenas de horas/hombre al mes, presenta un alto riesgo de error humano y provoca descuadres no detectados a tiempo. Además, carece de una visión unificada de la cadena financiera al conciliar cada recinto de forma aislada. Aporte de valor: Automatizar este proceso mediante una regia algoritmica de cruce, reduciendo drásticamente el tiempo operativo, eliminando errores de digitación/cruce y ofreciendo una visión consolidada en tiempo real para la toma decisiones. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web centralizada para el recinto del Hotel Plaza San Francisco. - Ingesta de datos: Carga centralizada de cartolas bancarias y reportes Transbank - Motor de conciliación: Algoritmo automatizado que cruza los cargos, ventas y movimientos bancarios/contables - Gestión de discrepancias: Detección automática de descuadres y generación de alertas para revisión por excepción. - Dashboard y reportería: Visualización consolidada con capacidad de exportación a Excel, CSV y PDF. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso al exigir la aplicación integral de competencias de ingenieria de software: desde el levantamiento de requisitos con el cliente hasta la arquitectura y desarrollo de un sistema completo (backend en Django, frontend en Angular, DB PostgreSQL/SQL server e integración de API transbank/Power BI) Las competencias seleccionadas son indispensables para traducir reglas de negocio financieras en un motor de software eficiente y seguro. |
| Relación con los intereses profesionales | Permite poner en práctica conocimientos de arquitectura de software, automatización de procesos de negocios (BPA) e integración de soluciones FinTech en un entorno real. Desarrollar este proyecto aporta al perfil profesional la experiencia de resolver una problemática operativa compleja y de alto impacto financiero para una empresa consolidada. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Por qué es posible: El alcance está claramente acotado a 4 módulos clave y se trabajará en equipo (3 integrantes). Las tecnologías propuestas (Django, Angular, SQL) son conocidas y maduras. Factores facilitadores: Acceso a requerimientos del cliente (Hotel plaza San Francisco) y disponibilidad de herramientas cloud/open Source. Factores dificultadores y solución: La eventual demora o complejidad en el acceso a la API o formatos reales de Transbank/bancos. Solución: Utilizar archivos de prueba (mock datasets) estructurados durante las fases de desarrollo inicial para no pausar el avance. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar una plataforma web de conciliación Automatizada 2.0 que centralice y automatice el cruce de cargos de Transbank, cartolas bancarias y contabilidad interna para el recinto de Hotel Plaza San Francisco, reduciendo los tiempos para procesamiento operativo y minimizando el margen de error financiero. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Analizar y definir los requerimientos del negocio: Levantar la lógica de cruce de datos contables, formatos de cartolas bancarias e informes de transbank utilizados actualmente por la cadena hotelera. Diseñar la arquitectura del sistema y base de datos: Estructurar el modelo de datos relacional (PostgreSQL/SQL Server) y la arquitectura cliente-servidor (Django y Angular) que soporte la operación multi-recinto de forma escalable y segura. Desarrollar el módulo de ingesta y el motor de conciliación: Construir el componente de carga masiva de datos y el algoritmo de cruce automatizado que identifique correspondencias y alerte sobre inconsistencias. Implementar el módulo de gestión de discrepancias y dashboard de reportería: Crear la interfaz gráfica para la resolución de excepciones y la generación de reportes consolidados (con integración a Power BI y exportación a Excel, CSV y PDF) Realizar pruebas del sistema y validación de datos de prueba: Verificar la precisión del motor de conciliación y la estabilidad global de la plataforma antes del despliegue en la nube. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizara una metodología ágil adaptada (Scrum/Kanban), la cual se dividirá en iteraciones o sprints de 2 semanas. Esta metodología permite realizar entregas incrementales del producto, facilitando la revisión constante con el cliente y la adaptación rápida a ajustes en la reglas de conciliación bancaria o formatos de archivo. Fase 1: Levantamiento y análisis: Entrevistas y análisis de planillas/cartolas reales del hotel plaza san francisco para extraer las reglas del motor. Fase 2: Diseño: modelado de base de datos, diseño de prototipos UI/UX en Angular y definición de endpoints en Django. Fase 3: Desarrollo incremental: Implementación de los 4 módulos Ingesta, motor, discrepancias y dashboards. Fase 4: Pruebas y control de calidad: Pruebas unitarias, de integración y de precisión algorítmica. Fase 5: Despliegue y Documentación: Publicación en entorno cloud (GCP/Azure) y elaboración del manual de usuario/finalización del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (F1) | Informe Levantamiento APT | Documento con problemática, RF/RNF, perfiles de usuario y arquitectura. | Valida la comprensión del negocio y reglas contables con cliente y docente. |
| Avance (F1) | Repositorio GitHub & README | Repositorio institucional público para revisión docente con estructura auditable y documentación. | Garantiza el control de versiones y estándares de desarrollo de software. |
| Avance (F1) | Anexos de Diseño y Mockups | Diagramas UML de Casos de Uso y prototipos de interfaz web. | Establece los requerimientos funcionales y el diseño visual de la plataforma. |
| Final (F3) | Plataforma Web MVP (Django/Angular) | Sistema web funcional que procesa los 6 insumos Excel en CLP/USD. | Entregable principal que automatiza el cruce y reduce el tiempo operativo del hotel. |
| Final (F3) | Módulo Reporte de Excepciones | Exportación en Excel/PDF de discrepancias, diferencias USD, cuotas y anulaciones. | Permite a la contabilidad enfocar la auditoría únicamente en las diferencias reales. |
| Final (F3) | Manuales de Usuario e Instalación | Guías paso a paso para la operación por finanzas y el despliegue del software. | Otorga autonomía técnica y operativa al cliente tras finalizar la asignatura. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Analisis de requerimientos | Levantamiento de procesos contables | Definir formato de planillas, cartolas y reglas del cruce para los 3 recintos | Planillas de prueba, reuniones con cliente. | 2 Semanas | Aoris Aguirre |  |
| Diseños de sistemas | Arquitectura y modelado de base de datos | Diseñar esquemas relacionales (PostgreSQL/SQL server) y endpoints API REST en Django | SQL Server / PostgreSQL, Draw.io, Django | 2 Semanas | Víctor Yañez |  |
| Desarrollo Frontend | Diseño de interfaz y modulo de ingesta | Crear la interfaz web en Angular para carga de los archivos del recinto y vistas previas | Angular, Figma y HTML/CSS | 3 Semanas | Víctor Yañez |  |
| Desarrollo backend y algoritmos | Programación del motor de conciliación | Implementar la lógica algoritmica en Python/Django que cruza registros y detecta descuadres | Python, Django, IDE (VS Code) | 4 Semanas | Aoris Aguirre |  |
| Integración y reportería | Módulo de discrepancias, reportes y Power BI | Desarrollar alertas de descuadres, exportación (Excel, CSV, PDF) y panel en Power BI. | Power BI, Librerías Python (Pandas/ReportLab) | 3 Semanas | Jesús Márquez |  |
| Aseguramiento de calidad y despliegue | Pruebas de sistema y despliegue Cloud | Ejecutar pruebas de integración, corrección de errores y despliegue en servidor GCP/Azure. | GCP/Azure Postman, dataset de prueba | 3 Semanas | Jesús Márquez |  |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Carta_Gantt_Proyecto_RPA_Conciliacion.xlsx

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.